第二轮中央生态环境保护督察第二十四项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 2018年12月，国家有关部门要求对长江干流和主要支流尾矿库开展排查整治，2020年攀枝花市上报50座尾矿库均已整改完成。但督察发现，该市多数尾矿库整改不到位，下雨时渗滤液溢流形成“黄水河”直排外环境，群众反映强烈。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 攀枝花市委、市政府 |
| 整改目标 | 完成尾矿库渗滤液收集设施问题排查整治，有效防控环境风险隐患。 |
| 整改措施 | 1．2021年12月，已完成建成的46座（另有4座尚未启动建设）尾矿库渗滤液收集设施问题排查，并根据专家意见，建立需整改的尾矿库清单。 2．2022年6月底前，完成30%需整改尾矿库的渗滤液收集设施建设。 3．2022年12月底前，完成剩余70%需整改尾矿库的渗滤液收集设施建设。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.已完成尾矿库渗滤液收集设施问题排查，并建立了33座需整改的尾矿库清单。 2.2022年12月底，已完成33座尾矿库渗滤液收集设施整改。 |